**Отчёт о выполнении плана**

**создания до 2020г. безбарьерной среды**

**в МБОУ «ОШ№10»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Направления \мероприятия | Сроки реализации по плану | Финансово-экономическое обеспечение | Выполнено на 01.06.2016г. |
| **1Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (подвижного состава, связи и информации)** | | | | |
| 1.1 | Создание на официальном сайте вкладки «Доступная среда» ( с версией для слабовидящих) | 2016-2017г. | - | Создан |
| **2 Создание условий беспрепятственного доступа в ОУ** | | | | |
| 2.1 | Составление локально-сметного расчёта и оборудования пандуса | 2017-2020г. | Участие в Федеральной программе «Доступная среда» |  |
| 2.2 | Оборудование санитарно-гигиенического помещения: оборудовать туалетные кабинки специальными приспособлениями, расширение дверных проёмов | 2016-2017г. |  |
| 2.3 | Расширение дверных проёмов и устранение перепадов высот в помещениях школы | Апрель 2019г. | Корректировка ПФХД |  |
| 2.4 | Выделение цветом или фактурой краёв ступеней лестничных маршей | 2016г. | ПФХД\бюджетная смета |  |
| 2.5 | Приобретение специальной мебели для детей с нарушением ОДА | 2018-2019 учебный год | Участие в Федеральной программе «Доступная среда» |  |

Директор МБОУ «ОШ№10» В.И.Длужевский